|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«Шойнаты»**  **сикт овмöдчöминса**  **администрация** |  | | **Администрация**  **сельского поселения**  **«Сторожевск»** |
| ШУÖМ | | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| от 02 декабря 2024 года | | **№ 29** | |
|  | |  | |
| (Республика Коми, Корткеросский район, с. Сторожевск) | | | |

О внесении изменений в постановление администрации

сельского поселения «Сторожевск» от 25.12.2017 № 71

«Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения «Сторожевск» на 2018-2026 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования сельского поселения «Сторожевск», администрация сельского поселения «Сторожевск»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации сельского поселения «Сторожевск» от 25.12.2017 № 71 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения «Сторожевск» на 2018-2025 годы» следующие изменения:

1) в названии и в пункте 1 постановления слова «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения «Сторожевск» на 2018-2026 годы» заменить словами «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения на 2018-2027 годы»;

2) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава сельского поселения Х.Н. Гевейлер**

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения

от 02.12.2024 № 29

«Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Сторожевск»

от 25.12.2017 № 71

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения на 2018-2027 годы»**

**ПАСПОРТ**

**программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения на 2018-2027 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения «Сторожевск» |
| Цели Программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения «Сторожевск» 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, а так же дворовых территорий многоквартирных домов на территории сельского поселения. 3. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов нуждающихся в благоустройстве. 4. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства; 5. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - количество благоустроенных дворовых территорий;  - доля благоустроенных дворовых территорий  от общего количества дворовых территорий;  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования);  - количество благоустроенных территорий общего пользования;  - площадь благоустроенных территорий общего пользования;  - доля площади благоустроенных территорий общего пользования;  - доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц;  - доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;  - доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;  - доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| Срок реализации Программы | Программа реализуется в период с 2018 по 2027 годы |
| Объем финансирования программы | Общий объем бюджетных ассигнований составляет  9 460 364,00 руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источник  финанси-рования | Объем финансирования (руб.), гг. | | | | | | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 9 460 364,00 | 888 056,00 | 1 238 220,00 | 1 167 589,00 | 1 102 182,00 | 1 036 144,00 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 1 094 065,00 | 1 166 514,00 | 589 198,00 | 589 198,00 | 589 198,00 |   в том числе:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | федеральный бюджет: | | | | | | | 4 166 858,44 | 559 475,00 | 720 790,00 | 688 385,00 | 607 619,72 | 567 369,04 | | 518 772,29 | 504 447,39 | 0 | 0 | 0 |   республиканский бюджет Республики Коми:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 347 469,56 | 239 775,00 | 393 610,00 | 362 445,00 | 384 344,28 | 365 160,96 | | 465 885,71 | 545 414,61 | 530 278,00 | 530 278,00 | 530 278,00 |   бюджет МО СП «Сторожевск»:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 946 036,00 | 88 806,00 | 123 820,00 | 116 759,00 | 110 218,00 | 103 614,00 | | 109 407,00 | 116 652,00 | 58 920,00 | 58 920,00 | 58 920,00 |   внебюджетные источники:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Создание благоприятных условий для проживания на территории сельского поселения;  - Повышение уровня удовлетворенности населения, проживающего на территории МО СП «Сторожевск»,  - Привлечение граждан, организаций, к реализации проектов благоустройства территорий. |

**1. Общая характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

Концепция стратегии социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения «Сторожевск» определяет развитие и благоустройство территории как важнейшую составную часть потенциала поселения, а ее развитие - как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Повышение уровня качества среды проживания, является необходимым условием жизни населения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории населенного пункта не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Анализ сферы благоустройства на территории поселения показал, что в последние годы практически не проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

В вопросах благоустройства территорий сельского поселения «Сторожевск» имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, на территории поселения имеются территории общего пользования (проезды, улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1. благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт улично-дорожной сети;

- ремонт тротуаров;

- обеспечение уличного освещения территорий общего пользования;

- установку малых архитектурных форм;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования.

Общее количество территорий общего пользования на территории сельского поселения «Сторожевск» составляет 7 ед. площадью 6775 кв.м., из них количество благоустроенных территорий общего пользования по состоянию на 01 января 2024 года составляет 6 ед. общей площадью 6275 кв.м.

Таким образом, общее количество территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 01 января 2024 года, составляет 1 ед. площадью 650 кв.м.

1. благоустройство дворовых территорий, предусматривающее:

2.1. минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов, тротуаров, существующих автомобильных парковок, включая при необходимости обустройство дренажной и ливневой канализации;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- обустройство площадок для раздельного сбора мусора;

- установку скамеек, урн для мусора.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

2.2. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного региональной программой формирования комфортной городской среды. При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Общее количество дворовых территорий на территории поселения составляет 12 ед. площадью 61406,80 кв.м., из них количество полностью благоустроенных дворовых территорий по состоянию на 01 января 2024 года составляет 0 ед. площадью 0,00 тыс. кв.м.

Общее количество жителей, проживающих на территории сельского поселения «Сторожевск», по состоянию на 01 января 2024 года составляет 1450 чел., в том числе проживающих в многоквартирных домах 385 человек.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения «Сторожевск» и Порядка организации деятельности общественной комиссии», утвержденных постановлением администрации сельского поселения «Сторожевск»;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения «Сторожевск», на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с [Порядк](#Par29)ом представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории сельского поселения «Сторожевск» в программу «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения на 2018-2026 годы», утвержденным постановлением администрации сельского поселения «Сторожевск» от 19.09.2017 № 50;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования сельского поселения «Сторожевск», на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с [Порядк](#Par29)ом представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования сельского поселения «Сторожевск», на которых планируется благоустройство в программу «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения на 2018-2026 годы», утвержденным постановлением администрации сельского поселения «Сторожевск» от 19.09.2017 № 51.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения «Сторожевск», а также территорий общего пользования сельского поселения «Сторожевск» осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В целях организации работы по благоустройству территории сельского поселения «Сторожевск» проводится инвентаризация дворовых и общественных территорий в соответствии с [Порядком](#P955) проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, приведенным **в приложении 1** к программе.

В целях своевременной реализации программных мероприятий, предельной датой заключения муниципальных контрактов, договоров по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд установить не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения муниципальных контрактов, договоров на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения муниципальных контрактов, договоров на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории сельского поселения «Сторожевск».

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

**2. Приоритеты политики благоустройства реализуемой на территории сельского поселения, формулировка целей и постановка задач программы**

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов на территории сельского поселения «Сторожевск».

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования;

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования сельского поселения «Сторожевск», а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей программы, отражены **в** [**приложении**](#P739) **2** к программе.

Ожидаемым конечным результатом программы является достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в [приложении 1](#P739):

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования);

- количество благоустроенных территорий общего пользования;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования;

- доля площади благоустроенных территорий общего пользования;

- доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;

- доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;

- доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.

- доля трудового участия граждан по благоустройству общественных территорий.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Порядком предоставления субсидий из федерального и регионального бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальных программ формирование комфортной городской среды определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень, и составляет не менее 2 % при трудовом участии и не менее 0,1 % при финансовом участии.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в **приложении 8** к программе.

**3. Характеристика основных мероприятий Программы**

В ходе реализации программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов на территории сельского поселения», в том числе следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство территорий общего пользования сельского поселения «Сторожевск».

Основное мероприятие программы направлено на решение основных задач программы.

Перечень основных мероприятий программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий программы, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями программы, отражаются в **приложении 3** программы.

Информация о мероприятиях программы, предусматривающая благоустройство нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов на период 2018 – 2026 годы, подлежит утверждению в рамках программы в срок не позднее 31 декабря 2017 года в соответствии с требованиями Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169.

Исполнитель по каждому мероприятию программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Программа рассчитана на 2018-2027 годы.

**4. Ресурсное обеспечение реализации программы**

**на 2018 – 2027 годы**

Муниципальная программа реализуется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета. Общий объем средств, необходимый для реализации основных мероприятий на 2018-2026 год составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Федеральный бюджет | 559 475,00 | 720 790,00 | 688 385,00 | 607 619,72 | 567 369,04 | 518 772,29 | 504 447,39 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет РК | 239 775,00 | 393 610,00 | 362 445,00 | 384 344,28 | 365 160,96 | 465 885,71 | 545 414,61 | 530 278,00 | 530 278,00 | 530 278,00 |
| Местный бюджет | 88 806,00 | 123 820,00 | 116 759,00 | 110 218,00 | 103 614,00 | 109 407,00 | 116 652,00 | 58 920,00 | 58 920,00 | 58 920,00 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | 888 056,00 | 1 238 220,00 | 1 167 589,00 | 1 102 182,00 | 1 036 144,00 | 1 094 065,00 | 1 166 514,00 | 589 198,00 | 589 198,00 | 589 198,00 |

Информация о расходах на реализацию программы в разрезе источников финансирования отражается в **приложении 4** к программе.

**5. Порядок трудового и финансового участия заинтересованных лиц**

**в реализации Программы**

5.1. Программой предусмотрено финансовое и трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, граждан, проживающих на территории сельского поселения «Сторожевск» (далее – заинтересованные лица) в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых, а также общественных территорий.

Под формой финансового участия понимается участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых многоквартирных домов и общественных территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. При этом доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству составляет не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Для дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу после 20 февраля 2019 г., установить дополнительное условие софинансирования дополнительных видов работ по благоустройству из средств федерального бюджета – софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

Под формой трудового участия понимается добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий сельского поселения «Сторожевск». Форма трудового участия граждан в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий устанавливается в виде проведения «субботников» не менее двух раз: первый раз в период проведения работ подрядными организациями по выполнению минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, второй раз в течение 10 дней со дня окончания выполнения работ подрядной организацией.

5.2. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлен отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

5.3. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию сельского поселения «Сторожевск» не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

**6. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу**

6.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и (или) общественных территории, включаемых в муниципальную программу СП «Сторожевск».

6.2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

6.2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

6.2.2. общественная территория - территория общего пользования соответствующего функционального назначения, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы, площади, набережные, центральные улицы, пешеходные зоны, иные территории).

6.2.3. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

6.3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией сельского поселения «Сторожевск» (далее - разработчики).

6.4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых и (или) общественных территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

6.5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой и (или) общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой и (или) общественной территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6.6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

6.6.1. осмотр дворовой и (или) общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.6.2. разработка дизайн - проекта;

6.6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой и (или) общественной территории с представителем заинтересованных лиц;

6.6.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией СП «Сторожевск».

6.7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть предоставленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней, с момента его получения и представить в администрацию сельского поселения «Сторожевск» согласованный дизайн-проект или мотивированные предложения.

В случае не урегулирования предложений, администрацию сельского поселения «Сторожевск» передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии администрацию сельского поселения «Сторожевск» для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

6.8. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией администрации сельского поселения «Сторожевск», решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

**7. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется благоустройство в 2018-2027 годах**

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования сельского поселения «Сторожевск», на которых планируется благоустройство в 2018-2027 годах, представлен **в приложении 5** к программе.

Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, исключаются территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом сельского поселения «Сторожевск» при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией Республики Коми по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в порядке, установленном такой комиссией.

Также из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, могут быть исключены дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования на межведомственной комиссии Республики Коми по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

**8.** **Адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в 2018-2027 годах**

Адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в 2018-2027 годах, представлен **в приложении 6** к программе.

Из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, исключаются территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом сельского поселения «Сторожевск» при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией Республики Коми по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в порядке, установленном такой комиссией.

**9.** **Адресный перечень объектов недвижимого имущества**

**(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,**

**которые подлежат благоустройству в 2018-2027 годах**

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству в 2018-2027 годах, представлен **в приложении 7** к программе.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в Правилах благоустройства территории сельского поселения «Сторожевск».

**10.** **Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы, по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из республиканского бюджета Республики Коми**

В целях формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, органам местного самоуправления рекомендуется провести следующие мероприятия:

1. подготовить и утвердить проект межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) многоквартирный дом (многоквартирные дома);
2. провести работы по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков) (далее – кадастровые работы);
3. представить в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав (далее – орган регистрации прав), документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка.

Приложение № 1

к Муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды на территории сельского поселения

на 2018-2027 годы»

**Порядок проведения инвентаризации**

**дворовых территорий, общественных территорий,**

**уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения**

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории сельского поселения «Сторожевск» (далее соответственно - Порядок) в рамках реализации приоритетного [проекта](consultantplus://offline/ref=7145A9D0FFF11058A0A22A91E3524FFED59B4E2C5D12E33CB11E21B7b112N) «Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5), с учетом положений [постановления](consultantplus://offline/ref=7145A9D0FFF11058A0A22A91E3524FFED69F492B5812E33CB11E21B7b112N) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ «Формирования современной городской среды» в целях формирования в установленном порядке муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе общественных и дворовых территорий, на 2018- 2027 годы.

2. Целью инвентаризации является оценка состояния дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения «Сторожевск» (далее – СП «Сторожевск»), уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. В ходе инвентаризации определяется физическое состояние территорий и необходимость их благоустройства.

3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

общественные территории - территории общего пользования соответствующего функционального назначения, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы, площади, набережные, центральные улицы, пешеходные зоны, иные территории).

4. Для проведения инвентаризации создается комиссия по проведению инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - Комиссия).

Состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются правовым актом администрации СП «Сторожевск».

5. Оценка состояния дворовых территорий и расположенных на ней элементов благоустройства осуществляется по результатам визуального натурного обследования.

5.1. Результаты инвентаризации оформляются в виде [паспорта](#P1020) благоустройства дворовой территории по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5.2. Для участия в инвентаризации дополнительно привлекаются представители собственников многоквартирных домов, уполномоченные на участие в работе Комиссии решением общего собрания собственников, представители организаций, осуществляющих управление многоквартирным домом, территории которых подлежат инвентаризации (далее - заинтересованные лица).

Уведомление о проведении инвентаризации дворовых территорий направляется в адрес заинтересованных лиц, а также публикуется на официальном сайте администрации СП «Сторожевск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 10 календарных дней до начала проведения инвентаризации.

5.3. При проведении инвентаризации дворовых территорий оценивается наличие и физическое состояние покрытий дворовых проездов, тротуаров, объектов наружного освещения, скамеек и урн для мусора.

5.4. Критериями для принятия решения о необходимости проведения работ по благоустройству дворовой территории являются:

для дворовых проездов, тротуаров - отсутствие твердого покрытия, наличие выбоин и ям, уровень люков колодцев находится не на уровне проезжей части дворового проезда и/или тротуара, бортовой камень отсутствует или занижен, имеет сколы, разрушения, уровень сопряжения дворового проезда с тротуаром не обеспечивает беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения (неплавное сопряжение уровней покрытий);

для наружного освещения - отсутствие или нерабочее состояние светильников (у каждого подъезда, детской и (или) спортивной площадки, площадки для отдыха, автомобильной парковки), повреждение опор освещения, недостаточный уровень освещенности;

для урн для сбора мусора - отсутствие урн, неисправное состояние (невозможность использования по назначению), наличие вмятин, сколов, отсутствие окраски.

Урны должны быть установлены у каждого входа в подъезд жилого дома, на детских площадках, площадках для отдыха;

для скамеек - отсутствие скамеек, неисправное состояние (невозможность использования по назначению), наличие вмятин, сколов, отсутствие окраски.

6. Оценка состояния общественных территорий и расположенных на ней элементов благоустройства осуществляется по результатам визуального натурного обследования.

6.1. Для участия в инвентаризации дополнительно привлекаются лица (представители лиц), в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды) находится территория, а также представители территориальных общественных самоуправлений.

Уведомление о проведении инвентаризации направляется в адрес указанных лиц, а также публикуется на официальном сайте администрации СП «Сторожевск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 10 календарных дней до начала проведения инвентаризации.

6.2. Результаты инвентаризации оформляются в виде [паспорта](#P1127) благоустройства общественной территории по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

6.3. При проведении инвентаризации общественных территорий оценивается наличие и физическое состояние элементов благоустройства, находящихся на соответствующей общественной территории.

6.4. Критериями для принятия решения о необходимости проведения работ по благоустройству общественной территории являются:

для зданий и сооружений - несоответствие фасадов зданий и сооружений общему колористическому оформлению территории, наличие видимых повреждений конструктивных элементов зданий, отсутствие элементов сопряжения поверхностей устройствами и приспособлениями для маломобильных групп населения;

для дорог, тротуаров - отсутствие твердого покрытия, наличие выбоин и ям, уровень люков колодцев находится не на уровне проезжей части дороги и/или тротуара, бортовой камень отсутствует или занижен, имеет сколы, разрушения, вертикальная планировка покрытий не обеспечивает сток поверхностных вод, уровень сопряжения покрытий не обеспечивает беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения (неплавное сопряжение уровней покрытий), для пешеходных зон (тротуаров) вдоль улиц - отсутствие ограждения, ограждение в неисправном состоянии, наличие сколов, вмятин, отсутствие окраски;

для малых архитектурных форм - отсутствие урн, отсутствие скамеек, неисправное состояние (невозможность использования по назначению), наличие вмятин, сколов, отсутствие окраски;

для плоскостных сооружений, детских и (или) спортивных комплексов - отсутствие покрытия, наличие выбоин и ям, отсутствие ограждения, ограждение в неисправном состоянии, установленное оборудование в неисправном состоянии (невозможность использования по назначению), наличие вмятин, сколов, отсутствие окраски;

для наружного освещения - отсутствие или нерабочее состояние осветительного оборудования, повреждение опор освещения, недостаточный уровень освещенности;

для зеленых насаждений - деревья, кустарники повреждены (поломанные, усохшие, ослабленные, разросшиеся), отсутствие травяного покрова на газонах, цветниках, наличие на газонах, цветниках вытоптанных, изреженных мест и проплешин, сухостоя, агрессивных интродуцентов (в частности, борщевик Сосновского).

7. Уровень благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, определяется путем проведения оценки элементов благоустройства на соответствие требованиям правил благоустройства (далее - правила благоустройства), по результатам визуального натурного обследования.

7.1. Результаты инвентаризации оформляются в виде [акта](#P1274) оценки элементов благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на соответствие требованиям правил благоустройства по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

7.2. В процедуре проведения инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, дополнительно принимают участие собственники (пользователи) таких домов и земельных участков.

Уведомление о проведении инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, направляется в адрес собственников (пользователей) таких домов и участков, а также публикуется на официальном сайте администрации СП «Сторожевск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 10 календарных дней до начала проведения инвентаризации.

В случае если собственник (пользователь) индивидуального жилого дома и земельного участка, предоставленного для его размещения, в течение 7 календарных дней со дня получения уведомления, указанного в [абзаце втором](#P996) настоящего пункта, отказался или не ответил на уведомление, то Комиссия осуществляет инвентаризацию в его отсутствие.

В случае проведения инвентаризации без участия собственника (пользователя) в акте оценки элементов благоустройства индивидуального жилого дома и земельного участка, предоставленного для его размещения, на соответствие требованиям правил благоустройства делается соответствующая отметка.

В указанном случае копия акта оценки элементов благоустройства индивидуального жилого дома и земельного участка, предоставленного для его размещения, на соответствие требованиям правил благоустройства направляется в адрес собственника (пользователя) такого жилого дома и земельного участка в течение 10 рабочих дней со дня его подписания.

7.3. В случае, если при проведении инвентаризации установлен факт несоответствия хотя бы по одному элементу благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, требованиям правил благоустройства, то Комиссией принимается решение о необходимости приведения такого элемента благоустройства в соответствие требованиям правил благоустройства за счет средств собственников таких домов и участков.

Приложение 1

к Порядку проведения инвентаризации

дворовых территорий, общественных территорий,

уровня благоустройства индивидуальных жилых домов

и земельных участков, предоставленных для их размещения

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта и адресная привязка | (Дворовая территория многоквартирного(ых) жилого(ых) дома(ов) № \_\_\_ по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Кадастровый паспорт дворовой территории (межевания) | (Реквизиты, необходимая информация, схемы, границы (при наличии)) |
| Информация о форме собственности | (муниципальная, общедолевая, частная) |

2. СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

|  |
| --- |
|  |

3. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА [<1>](#P1105)

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес места нахождения многоквартирного жилого дома, прилегающего к дворовой территории (улица, номер) |  |
| Количество этажей в многоквартирном доме (шт.) |  |
| Количество подъездов в многоквартирном доме (шт.) |  |

Визуальным обследованием на месте установлено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование элемента благоустройства | Наличие (да/нет) | Тип покрытия (для проездов, тротуаров), количество | Физическое состояние (наличие дефектов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дворовые проезды |  |  |  |
| 2 | Наружное освещение |  |  |  |
| 3 | Урны для мусора |  |  |  |
| 4 | Скамейки |  |  |  |
| 5 | Тротуары |  |  |  |

4. ФОТОГРАФИИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА

|  |
| --- |
|  |

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены инвентаризационной Комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, должность) (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, должность) (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, должность) (подпись)

--------------------------------

<1> В случае если дворовая территория прилегает к нескольким многоквартирным жилым домам, [раздел 3](#P1040) настоящего Паспорта заполняется для каждого такого многоквартирного жилого дома.

Приложение 2

к Порядку проведения инвентаризации

дворовых территорий, общественных территорий,

уровня благоустройства индивидуальных жилых домов

и земельных участков, предоставленных для их размещения

**ПАСПОРТ**

**благоустройства общественной территории**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта |  |
| Адрес места нахождения объекта |  |
| Кадастровый паспорт (межевания) | (Реквизиты, необходимая информация, схемы, границы (при наличии)) |
| Информация о форме собственности |  |

2. СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

|  |
| --- |
|  |

3. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование элемента благоустройства | Наличие (да/нет) | Тип покрытия, количество | Физическое состояние (наличие дефектов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здания и сооружения: |  |  |  |
| 1.2 | ... |  |  |  |
| 2 | Наружное освещение |  |  |  |
| 3 | Малые архитектурные формы: |  |  |  |
| 3.1 | ... |  |  |  |
| 4 | Тротуары |  |  |  |
| 5 | Дороги |  |  |  |
| 6 | Плоскостные сооружения: |  |  |  |
| 6.1 | ... |  |  |  |
| 7 | Детские и (или) спортивные комплексы: |  |  |  |
| 7.1 | ... |  |  |  |
| 8 | Зеленые насаждения: |  |  |  |
| 8.1 | Деревья, кустарники |  |  |  |
| 8.2 | Газоны, цветники |  |  |  |
| 9 | Автомобильная парковка |  |  |  |

4. ФОТОГРАФИИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА

|  |
| --- |
|  |

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены инвентаризационной Комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, должность) (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, должность) (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, должность) (подпись)

Приложение 3

к Порядку проведения инвентаризации

дворовых территорий, общественных территорий,

уровня благоустройства индивидуальных жилых домов

и земельных участков, предоставленных для их размещения

**АКТ**

**оценки элементов благоустройства индивидуального жилого дома**

**и земельного участка, предоставленного для его размещения,**

**на соответствие требованиям правил благоустройства**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта |  |
| Адрес места нахождения (адресная привязка) |  |
| Кадастровый паспорт | (Реквизиты, необходимая информация, схемы, границы (при наличии)) |
| Информация о собственнике |  |
| Площадь земельного участка (кв.м) |  |

2. СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

|  |
| --- |
|  |

3. ОЦЕНКА ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование элемента благоустройства, в отношении которых установлены требования правил благоустройства | Установленные требования в отношении соответствующего элемента благоустройства | Фактическое состояние элементов благоустройства | Соответствие правилам благоустройства (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

4. ФОТОГРАФИИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

|  |
| --- |
|  |

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИВЕДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА В СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены инвентаризационной Комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, должность) (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, должность) (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, должность) (подпись)

Собственник (пользователь) индивидуального жилого дома и земельного

участка, предоставленного для его размещения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, должность) (подпись)

Приложение № 2

к Муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды на территории сельского поселения

на 2018-2027 годы»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | | | |
| 2018  (факт) | 2019  (факт) | 2020  (факт) | 2021  (факт) | 2022  (факт) | 2023  (факт) | 2024  (оценка) | 2025  (план) | 2026  (план) | 2027  (план) |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади) дворовых территорий | Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. | 1400 | 2000 | 1000 | 840 | 1035 | 1035 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | Проценты, кв.м. | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 0,9 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 8 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | Чел/часы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | Чел/часы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к Муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды на территории сельского поселения

на 2018-2027 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации программы основного мероприятия | Связь с показателями Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды**  **на территории сельского поселения на 2018-2027 годы»** | | | | | | | |
| Задача 1.Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования на территории сельского поселения «Сторожевск» | | | | | | | |
| 1.1. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сфере благоустройства общественных территорий | Администрация сельского поселения «Сторожевск»  (в лице Главы сельского поселения) | Администрация сельского поселения «Сторожевск»  (в лице Главы сельского поселения) | 2018 | 2027 | Сохранение облика и поддержание санитарного состояния общественных территорий, в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территории общего пользования в полном объеме | Ухудшение облика и санитарного состояния общественных территорий | Показатель 4-7.  Количество благоустроенных общественных территорий  Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий |
| Задача 2. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; | | | | | | | |
| 2.1. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация сельского поселения «Сторожевск»  (в лице Главы сельского поселения) | Администрация сельского поселения «Сторожевск»  (в лице Главы сельского поселения) | 2018 | 2027 | Рост мотивации собственников МКД по вопросу бережного отношения к общему имуществу МКД и осознание ответственности за его содержание; повышение уровня благоустройства жилищного фонда | Ухудшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним | Показатель 1-3.  Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади) дворовых территорий |

Приложение № 4

к Муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды на территории сельского поселения

на 2018-2027 годы»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов**

**на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | |
| 2018 год  (Факт) | 2019 год  (Факт) | 2020 год  (Факт) | 2021 год  (Факт) | 2022 год  (Факт) | 2023  (Факт) | 2024  (Оценка) | 2025  (План) | 2026  (План) | 2027  (План) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Формирование комфортной городской среды» на территории сельского поселения на 2018-2027 годы» | всего, | 888 056,00 | 1 238 220,00 | 1 167 589,00 | 1 102 182,00 | 1 036 144,00 | 1 094 065,00 | 1 166 514,00 | 589 198,00 | 589 198,00 | 589 198,00 |
| из них за счет средств: | | | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 559 475,00 | 720 790,00 | 688 385,00 | 607 619,72 | 567 369,04 | 518 772,29 | 504 447,39 | 0 | 0 | 0 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 239 775,00 | 393 610,00 | 362 445,00 | 384 344,28 | 365 160,96 | 465 885,71 | 545 414,61 | 530 278,00 | 530 278,00 | 530 278,00 |
| местного бюджета | 88 806,00 | 123 820,00 | 116 759,00 | 110 218,00 | 103 614,00 | 109 407,00 | 116 652,00 | 58 920,00 | 58 920,00 | 58 920,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 1: Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования на территории сельского поселения «Сторожевск» | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие | Реализация Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сфере благоустройства **общественных территорий** | всего, | 888 056,00 | 1 238 220,00 | 1 167 589,00 | 1 102 182,00 | 1 036 144,00 | 1 094 065,00 | 1 166 514,00 | 589 198,00 | 589 198,00 | 589 198,0 |
| из них за счет средств: | | | | | | | | | | |
| федерального бюджета | 559 475,00 | 720 790,00 | 688 385,00 | 607 619,72 | 567 369,04 | 518 772,29 | 504 447,39 | 0 | 0 | 0 |
| республиканского бюджета Республики Коми | 239 775,00 | 393 610,00 | 362 445,00 | 384 344,28 | 365 160,96 | 465 885,71 | 545 414,61 | 530 278,00 | 530 278,00 | 530 278,00 |
| местного бюджета | 88 806,00 | 123 820,00 | 116 759,00 | 110 218,00 | 103 614,00 | 109 407,00 | 116 652,00 | 58 920,00 | 58 920,00 | 58 920,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2: Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие | Реализация Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сфере благоустройства **дворовых территорий** многоквартирных домов | всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них за счет средств: | | | | | | | | | | |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканского бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

«Приложение № 5

к Муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды на территории сельского поселения

на 2018-2027 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования сельского поселения «Сторожевск», на которых планируется благоустройство в 2018-2027 годах** | |
|  | |
| **Адрес дворовой территории** | **Дата планируемого благоустройства** |
|  |  |

«Приложение № 6

к Муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды на территории сельского поселения

«Сторожевск» на 2018-2027 годы»

**Адресный перечень территорий общего пользования,**

**расположенных на территории муниципального образования сельского поселения «Сторожевск», на которых планируется благоустройство**

**в 2018-2027 году**

|  |  |
| --- | --- |
| **Адрес территории**  **общего пользования** | **Дата планируемого благоустройства** |
| Обелиск павшим землякам в ВОВ (территория вблизи д.2 по улице Первомайская) | 2018 |
| Детская площадка, местечко «Катыд» (вблизи д.2 по ул.Октябрьская) | 2018 |
| Детская площадка, местечко «Кывтыд» (вблизи д.91 по ул.Совхозная) | 2018 |
| Аллея памяти  (территория вблизи д. 40 по ул. Интернациональная) | 2019 |
| проезд к домам по ул. Интернациональная  от дома № 68Г до дома № 72 | 2020 |
| проезд к домам по ул. Советская  от дома № 2А до дома № 10 | 2021 |
| проезд к домам по ул. Полевая  от дома № 16 до дома № 26 (первый этап) | 2022 |
| проезд к домам по ул. Полевая  от дома № 16 до дома № 26 (второй этап) | 2023 |
| Детская площадка  вблизи дома № 51 по ул. Интернациональная  (первый этап) | 2024 |
| Детская площадка  вблизи дома № 51 по ул. Интернациональная  (второй этап) | 2025 |
| Детская площадка  вблизи дома № 51 по ул. Интернациональная  (третий этап) | 2026 |
| Детская площадка  вблизи дома № 51 по ул. Интернациональная  (четвертый этап) | 2027 |

Приложение № 7

к Муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды на территории сельского поселения

на 2018-2027 годы»

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества**

**(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,**

**которые подлежат благоустройству в 2018-2027 годах**

|  |  |
| --- | --- |
| **Адрес территории** | **Дата планируемого благоустройства** |
|  |  |

Приложение № 8

к Муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды на территории сельского поселения

на 2018-2027 годы»

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий сельского поселения «Сторожевск», механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и форму участия (финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под заинтересованными лицами понимаются управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, уполномоченное собственниками лицо (при непосредственном способе управления многоквартирным домом), многоквартирные дома которых подлежат благоустройству.

1.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий сельского поселения «Сторожевск».

1.4. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере 0,1%.

**2. Порядок финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц**

2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется администрацией сельского поселения «Сторожевск».

2.2. Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения администрации сельского поселения «Сторожевск», осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

**3. Условия аккумулирования и расходования средств**

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый администрацией сельского поселения «Сторожевск».

3.2. Администрация сельского поселения «Сторожевск» заключает соглашение с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Администрация сельского поселения «Сторожевск» обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Администрация сельского поселения «Сторожевск» обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация сельского поселения «Сторожевск» ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной Общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Администрация сельского поселения «Сторожевск» осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и на основании заключенных муниципальных контрактов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов.

Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного подрядной организацией акта приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов представителем уполномоченного предприятия совместно с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов, в течение 3 рабочих дней после выполнения работ и предоставления Акты приемки работ (услуг).

**4. Контроль за соблюдением условий порядка**

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией сельского поселения «Сторожевск» в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Администрация сельского поселения «Сторожевск» обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.»